**Kurzbericht Kalenderwoche: 20-22**

Projekt: RC-Auto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aufwand in KW:** | **75 Stunden** | **Aufwand Vorwoche:** | **200 Stunden** |
|  |  | **Offener Restaufwand:** | **80 Stunden** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Geplante Aktivitäten:**  **Was und Wer** | * Philipp Kaltenleitner: * Felix Sandri: * David Petrovic:   - Mert Gürel: |
| **Durchgeführte Aktivitäten:**  **Was und Wer** | * Philipp Kaltenleitner:  1. Antennenhülse gezeichnet 2. Antennenhülsenspitze gezeichnet  * Felix Sandri:  1. Wheel hub gezeichnet 2. Dämpfung verändert 3. Abdeckplatten gezeichnet 4. Federmount gezeichnet 5. Reciever box gezeichnet 6. Neodymmagnet gezeichnet 7. Bodymount gezeichnet  * David Petrovic:  1. Motorhalterung bemaßt  * Mert Gürel:  1. Getriebemount bemaßt |
| **Fällige / erledigte Meilensteine:** | 1. Assembly fertiggestellt. 2. Zeichnungen sind nur noch zum erledigen. |
| **Aufgetretene Probleme:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sachbestand:** | Projekt läuft planmäßig ab | x |
|  | Schwierigkeiten sind erkennbar |  |
|  | Schwierigkeiten sind aufgetaucht, aber beherrscht |  |
|  | Schwierigkeiten sind aufgetaucht, keine Lösung erkennbar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termine:** | Projekt läuft planmäßig ab | x |
|  | Termine, die nicht am kritischen Weg liegen, müssen verschoben werden |  |
|  | Termine, die am kritischen Weg liegen, müssen verschoben werden; Aufgabenstellung kann vermutlich zeitgerecht erledigt werden |  |
|  | Aufgabenstellung kann vermutlich zeitgerecht erledigt werden |  |

Salzburg, Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift PL