**Kurzbericht Kalenderwoche: 23-24**

Projekt: RC-Auto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aufwand in KW:** | **100 Stunden** | **Aufwand Vorwoche:** | **75 Stunden** |
|  |  | **Offener Restaufwand:** | **0 Stunden** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Geplante Aktivitäten:**  **Was und Wer** | * Philipp Kaltenleitner: * Felix Sandri: * David Petrovic:   - Mert Gürel: |
| **Durchgeführte Aktivitäten:**  **Was und Wer** | * Philipp Kaltenleitner:  1. Bemaßung von diversen Teilen 2. Kontrolle aller Bemaßungen 3. Planung der Weiterentwicklung (nach Abgabe)  * Felix Sandri:  1. Bemaßen von diversen Teilen 2. Kontrolle Bemaßungen 3. Hintergrundbilder für PowerPoint gerendert 4. Ausdrucken der Projektmappe 5. Planung der Weiterentwicklung (nach Abgabe)  * David Petrovic:  1. Bemaßen von diversen Teilen 2. Projektabschlussbericht geschrieben 3. Planung der Weiterentwicklung (nach Abgabe)  * Mert Gürel:  1. Bemaßen von diversen Teilen 2. PowerPoint erstellt 3. Planung der Weiterentwicklung (nach Abgabe) |
| **Fällige / erledigte Meilensteine:** | 1. 7. |
| **Aufgetretene Probleme:** | 1. Manche Dateien waren für kurze Zeit verloren, konnten wiederhergestellt werden. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sachbestand:** | Projekt läuft planmäßig ab | x |
|  | Schwierigkeiten sind erkennbar |  |
|  | Schwierigkeiten sind aufgetaucht, aber beherrscht |  |
|  | Schwierigkeiten sind aufgetaucht, keine Lösung erkennbar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termine:** | Projekt läuft planmäßig ab | x |
|  | Termine, die nicht am kritischen Weg liegen, müssen verschoben werden |  |
|  | Termine, die am kritischen Weg liegen, müssen verschoben werden; Aufgabenstellung kann vermutlich zeitgerecht erledigt werden |  |
|  | Aufgabenstellung kann vermutlich zeitgerecht erledigt werden |  |

Salzburg, 21.06.2021 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift PL