**Kurzbericht Kalenderwoche: 42**

Projekt: RC-Auto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aufwand in KW:** | **X Stunden** | **Aufwand Vorwoche:** | **X Stunden** |
|  |  | **Offener Restaufwand:** | **X Stunden** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Geplante Aktivitäten:**  **Was und Wer** | * Philipp Kaltenleitner: * Felix Sandri: * David Petrovic:   - Mert Gürel: |
| **Durchgeführte Aktivitäten:**  **Was und Wer** | * Philipp Kaltenleitner:  1. Aufbau und Übersetzung von Getriebe festlegen 2. Abmessen der ersten Teile vom Getriebe 3. Assembly von Servo und Gehäuse 4. Zeichnen des Differntials 5. Abmessen des Diffentials  * Felix Sandri:  1. Fertigstellung des Reciever-Gehäuses 2. Zeichnen der ersten Teile des Getriebes 3. Weitere Sortierung aller Dateien 4. Zeichnen des Differentials  * David Petrovic: * Mert Gürel: |
| **Fällige / erledigte Meilensteine:** |  |
| **Aufgetretene Probleme:** | 1. Zahnrad-Assistenten am Anfang sehr kompliziert |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sachbestand:** | Projekt läuft planmäßig ab |  |
|  | Schwierigkeiten sind erkennbar |  |
|  | Schwierigkeiten sind aufgetaucht, aber beherrscht | x |
|  | Schwierigkeiten sind aufgetaucht, keine Lösung erkennbar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termine:** | Projekt läuft planmäßig ab | x |
|  | Termine, die nicht am kritischen Weg liegen, müssen verschoben werden |  |
|  | Termine, die am kritischen Weg liegen, müssen verschoben werden; Aufgabenstellung kann vermutlich zeitgerecht erledigt werden |  |
|  | Aufgabenstellung kann vermutlich zeitgerecht erledigt werden |  |

Salzburg, Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift PL